**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМИНСКИЙ**

**Кондинский район**

**Ханты – Мансийский автономный округ - Югра**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07 октября 2016 года № 226

пгт. Куминский

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Куминский от 25.01.2014 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Автомобильные дороги городского поселения Куминский. Текущий ремонт и содержание на 2014 – 2016 годы»»**

 Руководствуясь постановлением администрации городского поселения Куминский от 17.12.2013года № 238 «О муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Куминский», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского поселения Куминский, **постановляет:**

1. Внести в постановление администрации городского поселения Куминский от 25.01.2014 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Автомобильные дороги городского поселения Куминский. Текущий ремонт и содержание на 2014 – 2016 годы»» следующие изменения:
	1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | ориентировочный объем финансирования Программы – 245507000,00 рублей, за счет средств бюджета городского поселения Куминский, в том числе:в 2014 году – 4450000,00 рублей;в 2015 году – 3938500,00 рублей;в 2016 году – 2369600,00 рублей.в 2017 году – 2299600,00 рублейв 2018 году – 2156000,00 рублейв 2019 году – 5200000,00 рублейв 2020 году – 4200000,00 рублей |

1. В приложении к муниципальной программе таблицу «Основные виды работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах муниципального образования городское поселение Куминский в рамках программы «Автомобильные дороги городского поселения Куминский. Текущий ремонт и содержание на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Куминский.
3. Постановление вступает в силу с момента официального обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава городского поселения Куминский С.Г. Ермаков

Приложение 1 к постановлению

администрации городского

поселения Куминский

 от 07.10.2016 года №226

**Основные виды работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах муниципального образования городское поселение Куминский в рамках программы «Автомобильные дороги городского поселения Куминский. Текущий ремонт и содержание на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Объем работ/ ед.измер.** | **Сметная стоимость (руб.)** |
| **2014** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенный период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/ | 19243 погонных метров | 800000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(ул. Школьная) | 310 погонных метров | 650000,00 |
| 3. | Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 20 полувагонов (33 куб.м, 65 т) | 3000000,00 |
| 4. | Установление новых дорожных знаков из флуоресцентной пленки. | 10шт. | 10000,00 |
| **Итого за 2014 год** | **х** | **4460000,00** |
| **2015** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенный период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/-Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 19243 погонных метров | 12000000,002000000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(по согласованию) | 300 погонных метров | 522500,00 |
| 3. | Установление новых дорожных знаков из флуоресцентной пленки. | 20шт | 20000,00 |
| 4. | Установка дополнительного ограждения возле школы  | 124м | 186000,00 |
| 5. | Нанесение разметки «Пешеходный переход» из флуоресцентной пленки. | 2шт | 10000,00 |
| **Итого за 2015 год** | **х** | **3938500,00** |
| **2016** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенний период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/- Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 19243 погонных метров | 1300000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(по согласованию) | 320 погонных метров | 716600,00 |
| 3. | Установка новых дорожных знаков и замена старых знаков из флуоресцентной пленки. | 30шт | 30000,00 |
| 4. | Установка дополнительного ограждения возле детского сада  | 162м | 243000,00 |
| 5. | Нанесение разметки «Пешеходный переход» из флуоресцентной пленки. | 2шт | 10000,00 |
| 6. |  Изготовление технических планов внутрипоселковых дорог ул. Гагарина, П. Морозова | 2 | 70000,00 |
| **Итого на 2016 года** | **х** | **2369600,00** |
| **2017** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенний период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/- Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 19243 погонных метров | 1300000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(по согласованию) | 320 погонных метров | 716600,00 |
| 3. | Установка новых дорожных знаков и замена старых знаков из флуоресцентной пленки. | 30шт | 30000,00 |
| 4. | Установка дополнительного ограждения возле детской площадки  | 162м | 243000,00 |
| 5. | Нанесение разметки «Пешеходный переход» из флуоресцентной пленки. | 2шт | 10000,00 |
| **Итого на 2017 года** | **х** | **2299600,00** |
| **2018** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенний период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/- Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 19243 погонных метров | 1400000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(по согласованию) | 320 погонных метров | 756000,00 |
| **Итого на 2018 года** | **х** | **2156000,00** |
| **2019** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенний период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/- Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 19243 погонных метров | 1400000,003000000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(по согласованию) | 320 погонных метров | 800000,00 |
| **Итого на 2019 года** | **х** | **5200000,00** |
| **2020** |
| 1. | Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог:- Очистка дорожного полотна от снега, посыпка песком или шлаком места гололеда /зимний период/- Очистка от снега водосточных труб, канав, кюветов /весенний период/- Увеличение разъездов на перекрестах улиц, грейдирование (выравнивание) дорожного полотна, установка (по мере необходимости) дорожных знаков на металлических трубах (по предписанию или согласованию с органами надзора за безопасностью дорожного движения) /летний период/- Окювечивание улиц с вывозкой грунта в отвал, изготовление деревянных щитов из досок и установка их для закрытия отверстий водоотводных труб под проезжей частью на перекрестках внутрипоселковых дорог /осенний период/.- Текущий (ямочный) ремонт дорог по необходимости, удаление путем срезки торчащей арматуры из ж/б плит /в течение всего периода содержания внутрипоселковых дорог/- Приобретение и использование щебня гравийного для ямочного ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог по всей протяженности. | 19243 погонных метров | 1400000,002000000,00 |
| 2. | Текущий ремонт участка дорожного полотна с заменой дорожных покрытий из сборных железобетонных плит(по согласованию) | 320 погонных метров | 800000,00 |
| **Итого на 2020 года** | **х** | **4200000,00** |