АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУМИНСКИЙ

Кондинского   района

Ханты - Мансийского автономного  округа –Югры

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26»  марта  2015года

пгт.Куминский                                                                                                  №  37

О проведении месячника по санитарной

очистке городского  поселения Куминский

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения Куминский, а так же  необходимостью наведения   чистоты и порядка на территории городского поселения Куминский после осеннее - зимнего периода:

1. Объявить месячник по санитарной очистке  с 20 апреля по  30 июня 2015 года.

2. Руководителям предприятий всех форм собственности организовать работу по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных участках в соответствии  планом мероприятий (приложение ).

3. Жителям поселения привести придомовую территорию  в надлежащее состояние (убрать дрова, стройматериалы, мусор, провести очистку  водосточных труб )  с фасадной части улицы в срок до 15 мая  2015 года.

4. Создать общественную комиссию для контроля за ходом месячника  по санитарной очистке в составе:

1). Заместитель главы администрации городского поселения Куминский  – А.Э. Ковхаев

2).Участковый   инспектор –  Кошеленко С.С.

3). Депутаты Совета депутатов (по своему избирательному округу)

4). Начальник отдела  организационно-правовой деятельности администрации городского поселения Куминский  И.А.Мальчихина

5). Начальник отдела  жизнеобеспечения администрации городского поселения Куминский  О.В.Егорова.

5. Поручить депутатам Совета депутатов городского поселения Куминский провести разъяснительную работу о необходимости проведения месячника с жителями своих избирательных округов.

6. Данное постановление обнародовать.

7. Контроль выполнения постановления  возложить на заместителя главы администрации А.Э. Ковхаева.

Глава городского поселения  Куминский						С.Г. Ермаков

Приложение к постановлению

администрации городского

поселения Куминский

от 26.03.2015г.  № 37

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории пгт. Куминский на 2015 год.

| п/п № | Запланированная работа | Закрепленная территория | Исполнитель работ | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб | Центральная площадь поселка | БУ ЦКиМ «Камертон» А.А. Шабуров Совет ветеранов | апрель-август |  |
| 2 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб | Территории объектов | ООО «Спектр-Л» О.И.Гусев | апрель-май |  |
| 3 | Уборка отходов лесопиления Уборка мусора | ул. Почтовая, 2б Территория автогаража | ООО «Спектр-Л» О.И.Гусев | апрель-август |  |
| 4 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб | ул. Почтовая, 47 | Администрация поселения, Библиотека, Почта, Куминское ОЭС | апрель-май |  |
| 5 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб | ул. П. Морозова, 7 | Куминская СОШ Л.П.Третьяк | апрель-май |  |
| 6 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб, ремонт штакетной изгороди | ул. П. Морозова, 15 | Куминская МУБ С.С.Криницкая | апрель-июль |  |
| 7 | Очистка территории, уборка отходов лесопиления, выделение транспорта для вывоза мусора с улиц поселения | ул. Станционная, 51 ул. Почтовая, 51 , | ООО «Спектр-Л» О.И.Гусев ООО «КЛПК» М.А.Михляев | апрель-август |  |
| 8 | Очистка территории, работа по озеленению, | ул. Почтовая, 32 | Филиал ЗСКБ, Участковый пункт милиции | апрель-июль |  |
| 9 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб, ремонт изгороди | ул. Почтовая, 45 | ИП Жукова Г.М. | апрель-июнь |  |
| 10 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб, | Ул. Школьная 4 | Куминское отделения Кондинского лесхоза В.А.Борисов | апрель-июль |  |
| 11 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб | ул. Почтовая, 36 | Детский сад «Рябинка» Н.А.Доронина | апрель-июнь |  |
| 12 | Работа по благоустройству территорий прилегающих к торговой точке по индивидуальным соглашениям | Территории магазинов | ИП Г.М. Жукова ИП А.А. Подковырина ИП В.М. Жуков ИП В.Н. Кокина ИП О. Кетов ИП В.А. Кузнецова ИП Г.Н. Федорова ИП О.В. Жукова ИП Г.А. Кощеева ИП Л.Н.Маврина | апрель-июль |  |
| 13 | Очистка территории, работа по озеленению, разбивка клумб, ремонт изгородей, обновление вывесок | ул. Гагарина, 18 ул. Почтовая, 47а ул. Комарова, 19 | ПЧ-26 В.А.Мурашов, ЭЧС С.Ю. Воронков, НГЧ-10 С.Н. Исаева, ж/д. станция Н.Мещерякова, ж/д. связь Е.И. Холманских, Филиал РТРС В.Н. Рясин, Филиал РДЮСШ С.А. Некрасов, БУ ЦКиМ «Камертон» А.А. Шабуров | апрель-июнь |  |
| 14 | Уборка мусора с прилегающей территории | ул. Почтовая, 57 | ПЧ-36 А.А. Бердюгин | апрель |  |
| 15 | Уборка мусора с прилегающей территории |  | Телестанция С.В. Крестинин | апрель |  |
| 16 | Уборка мусора с прилегающей территории |  | Метеостанция В.В. Гадюков | апрель-май |  |
| 17 | Уборка мусора с прилегающей территории |  | Закусочная Л.А. Крутикова | апрель-май |  |
| 18 | Уборка мусора с прилегающей территории Выделение транспорта | ул. Космонавтов ул. Школьная | НПС «Кума» Д.М. Куру | апрель |  |
| 19 | Уборка несанкционированных свалок, вывоз мусора с улиц поселка |  | Администрация поселения | апрель-июнь | . |
| 20 | Уборка мусора с придорожной территории | Улицы поселка | Силами безработных, контроль- администрация поселения | Апрель- июнь |  |
| 21 | Проведение субботников в поселке | Улицы поселка | Администрация поселения | апрель-май | Силами жителей |
| 22 | Проведение «чистых четвергов» | Улицы поселка | Силами безработных, населения, организаций и учреждений | Май-июль |  |