**Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

***В 2015году капитальный ремонт общего имущества проходил в 3 МКД, нарушение срока ремонта не зафиксировано***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Адрес многоквартирного дома / год ввода в эксплуатацию* | *Кол-во этажей* | *Кол-во подъездов* | *Материал стен* | *Общая площадь МКД, м2* | *Виды работ.* | *Объем выполняемых работ \** | *Оценка качества работ собственниками* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| *пгт. Куминскийул. Комарова д.7*  */ 1969г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *352,6* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада;* | *кв.м.- 300* | *удовлетворительно* |
| *пгт. Куминскийул Комарова д.10*  */ 1969г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *351,5* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада* | *м2 – 299* | *удовлетворительно* |
| *пгт. Куминскийул Комарова д.18*  */ 1969г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *352,3* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада* | *м2 –299* | *удовлетворительно* |

***В 2016году капитальный ремонт общего имущества проходил в 7 МКД, нарушение срока ремонта не зафиксировано****.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Адрес многоквартирного дома / год ввода в эксплуатацию* | *Кол-во этажей* | *Кол-во подъездов* | *Материал стен* | *Общая площадь МКД, м2* | *Виды работ.* | *Объем выполняемых работ \** | *Оценка качества работ собственниками* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| *пгт. Куминскийул. Гагарина д.30*  */ 1969г.п.* | *2* | *2* | *деревянный* | *348,9* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада;* | *кв.м.- 297* | *удовлетворительно* |
| *пгт. Куминскийул Гагарина д.32*  */ 1969г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *352,8* | *Капитальный ремонт:*  *-крыши.* | *м2 – 248* | *удовлетворительно* |
| *пгт. Куминскийул Гагарина д.34*  */ 1969г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *353,2* | *Капитальный ремонт:*  *- крыши.* | *м2 –294* | *Есть претензии собственников* |
| *пгт. Куминскийул Комарова д.23*  */ 1970г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *346,4* | *Капитальный ремонт:*  *- крыши.*  *- электроснабжения.*  *-водоотведения* | *м2 – 296*  *п.м. – 30*  *п.м. – 11/64*  *(ст./маг.)* | *Есть претензии собственников.* |
| *пгт. Куминскийул Комарова д.3*  */ 1977 г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *347,8* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада;* | *кв.м.- 297* | *удовлетворительно* |
| *пгт. Куминскийул Комарова д.24*  */ 1971г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *337,9* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада;* | *кв.м.- 297* | *удовлетворительно* |
| *пгт. Куминскийул Комарова д.26*  */ 1971г.п.* | *2* | *1* | *деревянный* | *359,4* | *Капитальный ремонт:*  *- фасада;* | *кв.м.- 297* | *удовлетворительно* |